# Domanda (punti 8/30)
Consolidate pratiche di gestione di progetto (project management) consigliano l’uso del consuntivo di periodo, anche detto “retrospettiva”, come strumento essenziale per misurare il grado di avanzamento e valutare le corrispondenti prospettive di completamento. Precondizione essenziale all’efficace attuazione di tale pratica è il disporre di una interpretazione “intelligente” (non superficiale) di cosa essa sia. Questa prova d’esame vi chiede di:
1. fornire una definizione di “consuntivo di periodo”, sia come nozione in sé che in termini dei dati che esso racchiude e della specifica funzione informativa di ciascuno di essi, indicando da quali fonti essa sia tratta o derivata;
2. spiegare quali indicazioni operative, utili alla gestione di progetto, possano essere tratte da un consuntivo siffatto;
3. suggerire una metodica utile ad alimentare una raccolta dati sostenibile che alimenti il consuntivo di periodo.
# Risposta